## Slide 1
Stress Test – Site Responsivo
Tecnologia da Informação
Janeiro de 2017

## Slide 2
Agenda
Plano de teste (Produtos)
Quantidade de usuários por produto
Quantidade de equipamentos simultâneos
Equipe necessária para acompanhar os testes
Dia e horário
Observações

## Slide 3
Plano de Teste
Teremos 3 planos de testes:
  Teste de carga para 10.000 usuários com objetivo de validar a capacidade do ambiente independente da performance. Essa capacidade de 10.000 será dividida entre todos os produtos;
  Teste de performance de cada um dos produtos;
  Teste de tempo para acionamento do AutoScaling
Premissas: Variar no script origem, destino e datas.

## Slide 4
Quantidade de Usuários por produto
Definição de quantos usuários por produto teremos no topo do teste;
Definir o intervalo de tempo e a quantidade de usuários que serão adicionados a cada ciclo do teste;
Premissas:

## Slide 5
Equipamentos simultâneos
Precisaremos definir a quantidade de equipamentos simultâneos que iniciaram os testes. A princípio serão 5 equipamentos em redes diferentes para testarmos a performance, e cada máquina responsável pela execução de 2000 usuários.
Definir se as máquinas estarão divididas por produtos ou farão um mix de consulta.
Premissas:

## Slide 6
Equipe
Definir quais as pessoas que irão trabalhar durante os testes. A princípio precisaremos das seguintes atividades:
  Analista de Middleware
  DBA
  Analista de Front
  Analista de QA
Premissas:

## Slide 7
Dia e Horário
Definir o dia e horário para este processo:
  A sugestão é executarmos a partir do dia 01/02 entre os períodos das 08:00 as 12:00
Premissas: Teremos que ter os cenários de cada produto funcionando de ponta a ponta para conseguirmos fazer o teste.

## Slide 8
Observações
Avisar os parceiros do dia e hora para não termos problemas de bloqueio;
Avisar a área de QA para não testar durante o Stress Test;

## Slide 9
FIM